Jan Gutnik, Shabithan Uthayakumaran, Valeria Pagliaro

SS19 E-Health

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung und Nutzen der Webseite	3

Anforderungen	3

Technische Spezifikation	4

Diagramme	5

Use Case	5

ER-Modell Datenbank	8

Mock-ups	9

Überprüfung Qualitätsplan	14

Projektverlauf	15

Aufgetretene Probleme/ Abweichungen	15

Empfehlungen für zukünftige Projekte	15

Software – Tools – Bibliotheken	17

# Beschreibung und Nutzen der Webseite

Aktuelle Problemstellung: Patienten müssen ihre individuellen Stimmungstagebücher täglich mehrmals  per Hand ausfüllen und verwalten. Bevor der Psychologe die Tagebücher analysieren kann, muss er mühsam die Daten am Computer eintippen und mit einem Programm Diagramme erstellen.  Die Verwaltung der ausgefüllten Tagebücher erfordert viel Platz, da sie in Ordner untergebracht werden müssen.

Lösungsansatz: Eine Webseite für Patient und Psychologe erstellen. Alle Abläufe sollen digitalisiert werden (ausfüllen der Tagebücher, Diagramme genererieren, Datenverwaltung). Patient und Psychologe können zu jeder Zeit auf die Daten zugreifen ohne aufwändiges Suchen in Akten.

Kontaktperson: Dr. Rer. Nat, Dipl-Psych. Agnes Kroczek – Psychophysiologie und Optische Bildgebung, Universitätsklinik Tübingen Psychatrie und Psychotherapie

# Anforderungen

Psychologe:

- Psychologe soll Patientenlogins- und Daten anlegen.

- Psychologe soll auf die Daten des Patienten zugreifen:
- Stimmungstagebücher abrufen (Diagramme sollen angezeigt werden)
- Notizen zu den Tagebücher anlegen (bspw. Änderung der Medikation)

Patient:

- Patient soll mittels Fragebögen ein Stimmungstagebuch führen.

- Patient soll die Änderung der Medikation im Diagramm einsehen können.

- Patient soll eigene Eingaben einsehen können.

Webseite:

- Soll die Änderungen der Medikation für Patienten und Psychologen im Diagramm anzeigen.

- Die Daten der Fragebögen sollen als Diagramme dargestellt werden.

- Besitzt zwei Rollen: Psychologe und Patient.

- Erlaubt den Rollen durch spezifische Überprüfung der Anmeldedaten die Weiterleitung zur Webseite.

- Soll den Patienten benachrichtigen sobald eine Änderung vom Psychologen vorgenommen wurde.

Sicherheit der Daten:

- Die Daten der Patienten sollen  verschlüsselt werden und in einer Datenbank verwaltet werden.

- Nur bestimme Personen dürfen auf bestimmte Daten zugreifen.

# Technische Spezifikation

| Webseite |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| Datenbank |  |

# Diagramme

## Use Case

Name: Einloggen

Beteiligte Akteure: Psychologe, Patiente

Vorbedingungen:

- Psychologe ist in der Datenbank registriert

- Patient wurde von dem Psychologen angelegt

Auslöser:  Nach dem ausfüllen des Benutzernamens und Passworts den Knopf „Einloggen“ klicken

Standardablauf: Benutzername und Passwort eingeben, Button „Einloggen“ klicken und danach wird man auf sein Profil weitergeleitet.

Name:  Ausloggen

Beteiligte Akteure: Psychologe, Patient

Vorbedingungen: Akteure sind eingeloggt

Auslöser: Auf den Knopf „Ausloggen“ klicken

Standradablauf: Knopf drücken, danach wird der Nutzer ausgeloggt und in Kenntnis gesetzt

Name: Patient anlegen

Beteiligte Akteure: Psychologe

Vorbedingungen: Psychologe muss eingeloggt sein

Auslöser: Patientendaten eingeben und Knopf „Patient anlegen“ klicken

Standardablauf: Patientendaten (psychologisches Problem, Name, Alter, ID, Medikation) eingeben. Danach auf den Knopf „anlegen“ klicken. Die Daten werden anschließend in einer Datenbank hinterlegt.

Name: Tagebuch/Fragebögen ausfüllen und speichern

Beteiligte Akteure: Patient

Vorbedingunen: Patient muss angelegt und eingeloggt sein

Auslöser: Den Fragebogen ausfüllen und auf den Knopf „speichern“ klicken

Standardablauf: Ausfüllen der Daten für den Fragebogen, danach werden die Daten gesichert und können von dem Psychologen abgerufen werden.

Name: Tagebuch einsehen

Beteiligte Akteure: Psychologe

Vorbedingungen: Patient hat den Fragebogen ausgefüllt und gespeichert

Auslöser: Auf die Suchmaske „Tagebuch suchen“ klicken und Patienten-ID eingeben

Standardablauf: Suchmaske ausfüllen, danach öffnet sich der ausgefüllte Fragebogen.

Name: Diagramm einsehen

Beteiligte Akteure: Psychologe

Vorbedingungen: Patient hat den Fragebogen ausgefüllt und gespeichert

Auslöser: Auf die Suchmaske „Tagebuch suchen“ klicken und Patienten-ID eingeben, danach im Tagebuch den Knopf „Diagramm anzeigen“ klicken

Standardablauf: Suchmaske ausfüllen, danach öffnet sich der ausgefüllte Fragebogen und das Diagramm ist nach dem betätigen des Knopfes bereit einzusehen.

Name: Notizen in Diagramme hinzufügen

Beteiligte Akteure: Psychologe, Patient

Vorbedingungen: Patient hat den Fragebogen ausgefüllt und gespeichert

Auslöser: Auf die Suchmaske „Tagebuch suchen“ klicken und Patienten-ID eingeben, danach im Tagebuch den Knopf „Diagramm anzeigen“ klicken.

Standardablauf: Suchmaske ausfüllen, danach öffnet sich der ausgefüllte Fragebogen und das Diagramm ist nach dem betätigen des Knopfes bereit einzusehen. Danach kann man in einem Feld Notizen hinzufügen die dann gesichert und einsehbar sind.

Name: Medikamentenmenge ändern

Beteiligte Akteure: Psychologe

Vorbedingungen: Patient hat den Fragebogen ausgefüllt und gespeichert

Auslöser: Auf die Suchmaske „Tagebuch suchen“ klicken und Patienten-ID eingeben, danach im Tagebuch den Knopf „Diagramm anzeigen“ klicken

Standardablauf: Suchmaske ausfüllen, danach öffnet sich der ausgefüllte Fragebogen und das Diagramm ist nach dem betätigen des Knopfes bereit einzusehen. Nun kann der Psychologe neben dem Diagramm das Formular „Medikamente“ ändern und sichern.

Name: Individuelles Profil einsehen

Beteiligte Akteure: Psychologe, Patient

Vorbedingungen: Akteure sind eingeloggt und befinden sich auf einer anderen Ansicht

Auslöser: Im Menü auf den Knopf „Profil“ klicken.

Standardablauf: Sobald man auf den Knopf „Profil“ geklickt hat, wird man auf das eigene Profil weitergeleitet.

## ER-Modell Datenbank

# Mock-ups

# Qualitätskontrolle

Qualitätskriterium #1: leichte Bedienung

Usability Test #1: Personas (im Anhang hinzugefügt)

Qualitätskriterium #2: leichte Installation

Qualitätskriterium #3: vordefinierte automatische Datenbank

# Projektverlauf

## Aufgetretene Probleme/ Abweichungen

Risiko #4 ist aufgetreten: falsche Zeitplanung

Es konnte die Präventivmaßnahme „Puffer einsesetzen“ verwendet werden, somit hat sich der ganze Zeitplan nach hinten verschoben, ohne Probleme zu verursachen.

## Empfehlungen für zukünftige Projekte

- Bessere Planung der Termine für die Teilabgaben

# Software – Tools – Bibliotheken

Software/Tools:

- Webstorm - IDE

- Justinmind Prototyper – Erstellung der Mockups

- Adobe Illustrator – Design der Mockups

- Github – Verwaltung des Projekts

Bibliotheken:

- Chart.js

- Bootstrap