## Slide 1: E-Mood-Tracker Statusbericht
Jan Gutnik, Shabithan Uthayakumaran, Valeria Pagliaro

## Slide 2: Was wurde realisiert?
HTML/CSS komplett
Client JS – Login 100%
Webserver fast vollständig – 90%
Datenbank zu 25% implementiert
Dokumentation wurde erweitert – 30% (Anforderungen, Mockups, Diagramme)

## Slide 3: Was fehlt?
Restliche Client JS Funktionen
HTTPS Implementierung bei Webserver
Restliche Implementation der Datenbank
Verbindung Datenbank und Webserver
Deployment
Testing
Vollständige Dokumentation

## Slide 4: Gab es Probleme?
Probleme:
Zeitprobleme, da andere Projekte nebenbei am laufen waren
Lösung:
Zeitpuffer verwendet und manche Funktionen später implementiert -> Aufgaben nach hinten verschoben

## Slide 5: Was sind die nächsten Schritte?
Priorität 1:
Restliche Client JS Funktionen fertig implementieren
HTTPS Implementierung bei Webserver
Datenbank
Priorität 2:
Verbindung Datenbank und Webserver
Testing
Deployment